MVP  |  PAYMENTS INTELLIGENCE

# Kipu Alert Reviewer

Filtro asíncrono de alertas críticas para Hub

Una capa determinista, versionada y auditable que valida el contrato de Kipu y publica únicamente alertas críticas respaldadas por las métricas del payload.

| 2026-08-13.1 POLÍTICA ACTUAL | 90 PRUEBAS APROBADAS | 11 / 50 RETENIDAS EN REPLAY |
| --- | --- | --- |

Estado: verificado localmente  •  Activación AWS de la nueva política: pendiente

Preparado para presentación al team  •  13 de agosto de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

MENSAJE PRINCIPAL El proyecto reduce el ruido antes de Hub. No diagnostica incidentes: exige que cada alerta sea crítica, internamente coherente y cuantitativamente material según una política explícita.

Kipu Alert Reviewer consume eventos Anomaly Detected v1, valida su contrato, aplica una política payload-only y republica solamente las alertas aceptadas como Anomaly Validated v1. El payload original se conserva para que Hub mantenga sus campos de routing.

## Estado en una vista

| M6 IMPLEMENTACIÓN LOCAL COMPLETA | 22% SELECTIVIDAD EN REPLAY | 3 vías E2E: ACEPTA / FILTRA / DLQ |
| --- | --- | --- |

- Worker, skill, fixtures, documentación y política YAML comparten la versión 2026-08-13.1.

- 90 pruebas automatizadas, Ruff, compilación, validación de skill, Docker y E2E LocalStack aprobados.

- Replay preservado: 11 de 50 alertas previamente aceptadas permanecen críticas; 39 no cumplen la nueva política.

- Siguiente etapa: calibración humana real, despliegue administrado, shadow testing y cambio controlado de Hub.

INTERPRETACIÓN CORRECTA 11/50 mide selectividad sobre un conjunto ya filtrado. No demuestra precisión, recall ni verdad operacional.

# 2. Problema, objetivo y alcance

## Problema que resuelve

Kipu genera eventos de anomalía que Hub puede consumir. El riesgo es trasladar ruido operativo: eventos formalmente válidos, pero no críticos o sin evidencia cuantitativa suficiente. El reviewer introduce una decisión auditable antes de que la alerta llegue al canal de atención.

| Antes | Con el reviewer |
| --- | --- |
| Hub puede recibir directamente alertas de Kipu con distintos niveles de severidad y soporte. | Hub recibe un evento distinto únicamente cuando la alerta supera contrato, gates y señales críticas. |
| La lógica puede quedar implícita en textos o en consumidores posteriores. | La lógica está centralizada en una política YAML versionada y pruebas de frontera. |
| No existe una capa dedicada de idempotencia y descarte de negocio. | DynamoDB conserva el outcome por alert_id; rechazos legítimos se reconocen sin publicar. |

## Objetivo del MVP

Consumir acceptance.kipu / Anomaly Detected v1, evaluar exclusivamente la información estructurada de detail y publicar las aceptadas como acceptance.reviewer / Anomaly Validated v1.

## Incluye

- Contrato estricto Kipu v1 y política critical-only versionada.

- EventBridge, SQS, DynamoDB, DLQ, publicación validada e idempotencia por alert_id.

- Skill local que ejecuta el mismo motor de producción.

- Entorno local con Docker/LocalStack, evaluación humana offline y evidencia Harness Engineering.

- Infraestructura development creada y una ejecución histórica con eventos reales de Kipu.

## No incluye todavía

- Confirmación de incidente o causa raíz mediante fuentes externas.

- Uso de Elastic, OpenSearch, Kibana, OpenAI, dashboards o APIs para decidir.

- Servicio administrado permanente en ECS ni cutover de Hub al flujo validado.

- Ground truth real con alertas anonimizadas y dos revisores independientes.

# 3. Arquitectura end-to-end

## Contrato de entrada y salida

| Límite | Contrato |
| --- | --- |
| Entrada | source=acceptance.kipu; detail-type=Anomaly Detected v1; schema_version=1.0 |
| Salida | source=acceptance.reviewer; detail-type=Anomaly Validated v1 |
| Contenido | Se republica el payload original aceptado, incluidos batch_id y group_name. |
| Decisión | No se agrega evidencia externa ni se modifica el contenido de la alerta. |

## Comportamiento operativo

| Resultado | Persistencia | Publicación | ACK SQS | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crítica aceptada | Sí | Sí | Sí | Hub |
| No crítica / sin señal | Sí | No | Sí | Descarte |
| Contrato inválido | No | No | No | Retry → DLQ |
| Fallo técnico | No completa | No garantizada | No | Retry → DLQ |
| Duplicado completado | Ya existe | No | Sí | Eliminado |

# 4. Modelo de decisión critical-only

CONDICIÓN COMPLETA Estructura válida + métricas coherentes + criticidad crítica + mínimo de impacto + al menos una señal A–F.

## Nivel 1 — Validez estructural

| Área | Validación |
| --- | --- |
| Identidad | alert_id, merchant_code, merchant_name y country deben ser textos no vacíos. |
| Esquema y tiempo | schema_version=1.0; timestamp ISO 8601 con fecha y hora. |
| Tipos | Tasas y métricas son números JSON; conteos son enteros JSON. No se coercionan strings ni booleanos. |
| Rangos | approval_rate y tasas opcionales entre 0 y 1; priority_score entre 0 y 100. |
| Conteos | No negativos; declined_count ≤ total_transactions; coherencia aproximada con approval_rate. |
| Predicción | Cuantiles disponibles ordenados q10 ≤ q50 ≤ q90; predicted_dc_q90 no negativo. |

## Nivel 2 — Gates globales obligatorios

| Critica SEVERIDAD REQUERIDA | ≥ 20 TRANSACCIONES | ≥ 20 RECHAZOS |
| --- | --- | --- |

Alta, Media y Baja siguen siendo criticidades reconocidas por el contrato, pero son rechazos de negocio. Una alerta crítica tampoco pasa por el nombre: necesita evidencia cuantitativa.

## Nivel 3 — Señal crítica

Superados los gates, basta una de las seis ramas siguientes. Todos los límites son inclusivos.

# 5. Señales críticas A–F

| Rama | Condición | Reason code | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Impacto masivo | n ≥ 100 y AR ≤ 15% | MASS_IMPACT_LOW_APPROVAL_RATE | DLOCAL Chile: 1.068 Tx; AR 9,74%. |
| B — Deterioro severo | n ≥ 50; AR ≤ 20%; caída ≥ 5 pp | SEVERE_APPROVAL_DETERIORATION | UBER EATS: 65 Tx; AR 20%; caída 6,06 pp. |
| C — Tasa extrema | n ≥ 20; AR ≤ 10%; caída ≥ 10 pp | EXTREME_LOW_APPROVAL_WITH_DROP | ATILA: 28 Tx; AR 3,57%; caída 12,46 pp. |
| D — Colapso alto volumen | n ≥ 100; AR ≤ 50%; caída ≥ 10 pp | HIGH_VOLUME_APPROVAL_COLLAPSE | BORDER CREDIT: 127 Tx; AR 4,72%; caída 14,38 pp. |
| E — Brecha predictiva AR | n ≥ 50; q10 − AR ≥ 5 pp | MATERIAL_BELOW_PREDICTED_Q10 | Fixture: AR 25%; q10 30%. |
| F — Exceso predictivo declines | n ≥ 50; declines − q90 ≥ max(5, 5% de n) | MATERIAL_DECLINES_ABOVE_PREDICTED_Q90 | Fixture: 20 declines; q90=15; n=50. |

NO EXCLUSIVAS Una alerta puede cumplir varias ramas. BORDER CREDIT activa A+B+C+D; el outcome conserva todas en orden determinista.

## Qué tasa se evalúa

La métrica principal es approval_rate, la tasa actual de aprobación reportada por Kipu. Se compara con rolling_avg_approval_rate para medir deterioro histórico y con predicted_ar_q10 cuando existe una banda predictiva. declined_count es un conteo absoluto, no una tasa.

caída_pp = (rolling_avg_approval_rate - approval_rate) × 100 ejemplo: (0.2606 - 0.2000) × 100 = 6.06 puntos porcentuales

USO SEGURO alert_summary, anomaly_type, priority_score y top_rejections se conservan, pero no prueban la anomalía ni alteran la decisión.

# 6. Qué cambió frente a la política anterior

| Aspecto | Antes — 2026-08-12.1 | Ahora — 2026-08-13.1 |
| --- | --- | --- |
| Criticidad | Cualquier valor reconocido podía pasar. | Sólo Critica/Crítica. |
| Volumen global | Mínimo 10 transacciones. | Mínimo 20 transacciones. |
| Impacto por rechazos | Sin mínimo global. | Mínimo 20 rechazos. |
| AR bajo | AR ≤ 30% era suficiente. | Se reemplaza por ramas con volumen, tasa y deterioro. |
| Caída rolling | 5 pp con n ≥ 50 era suficiente. | Además exige AR ≤ 20% o encajar en C/D. |
| Predicción AR | Bastaba AR < q10. | Brecha material ≥ 5 pp y n ≥ 50. |
| Predicción declines | Bastaba superar q90. | Exceso ≥ max(5, 5% de n) y n ≥ 50. |
| Trazabilidad | Outcome histórico. | Outcome incluye policy_version opcional. |

## Efecto esperado

- Reduce alertas de poco volumen, no críticas o sin deterioro material.

- Evita que una tasa baja pero estable o en recuperación pase automáticamente.

- Exige margen predictivo material cuando están disponibles q10/q90.

- Mantiene compatibilidad de lectura con reason codes históricos durante el TTL de DynamoDB.

EJEMPLO DE DESCARTE GOOGLE YOUTUBE Chile: 1.569 Tx y AR 24,79%, pero mejoró 4,28 pp frente al rolling. Antes pasaba por AR≤30%; ahora no cumple A–F.

# 7. Resultado del replay del 13 de agosto

## Desglose de las 50 alertas

| Decisión con la política nueva | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| Permanecen críticas | 11 | 22% |
| Volumen inferior a 20 | 24 | 48% |
| Sin señal crítica material | 12 | 24% |
| No críticas | 2 | 4% |
| Menos de 20 rechazos | 1 | 2% |

Frecuencia de ramas, contando solapamientos: A=2, B=3, C=8, D=1, E=0 y F=0. El total de activaciones es 14 para 11 alertas porque BORDER CREDIT cumple cuatro ramas.

LÍMITE DE LA MUESTRA El archivo preservado contiene las 50 aceptadas por la política anterior, no el lote completo de 393. Las 39 descartadas no pueden llamarse falsos positivos sin etiquetas humanas u operacionales.

# 8. Alertas retenidas en el replay

| Comercio | País | Tx | Decl. | AR | Caída | Ramas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATILA FINANCIERA | MX | 28 | 27 | 3,57% | 12,46 pp | C |
| DLOCAL CHILE AGREGADOR | CL | 1.068 | 964 | 9,74% | 3,55 pp | A |
| UBER EATS | CL | 65 | 52 | 20,00% | 6,06 pp | B |
| GOOGLE YOUTUBE | CO | 55 | 50 | 9,09% | 6,58 pp | B |
| BORDER CREDIT | MX | 127 | 121 | 4,72% | 14,38 pp | A,B,C,D |
| PLATAFORMA POR METRO CUADRADO | MX | 37 | 34 | 8,11% | 27,73 pp | C |
| PERIFERICO | MX | 25 | 25 | 0,00% | 69,82 pp | C |
| DEL VALLE | MX | 24 | 24 | 0,00% | 61,25 pp | C |
| YAAINTERNET | MX | 24 | 24 | 0,00% | 50,02 pp | C |
| EESZ | MX | 21 | 20 | 4,76% | 46,85 pp | C |
| DLOCAL RAPPI PERU | PE | 22 | 22 | 0,00% | 18,88 pp | C |

## Casos para explicar en voz alta

- DLOCAL Chile — impacto masivo: 1.068 transacciones, AR 9,74% y 964 rechazos.

- UBER EATS — deterioro severo: AR 20% y caída de 6,06 pp con 65 transacciones.

- ATILA — tasa extrema: AR 3,57% y caída de 12,46 pp con 28 transacciones.

- BORDER CREDIT — solapamiento: cumple simultáneamente A, B, C y D.

COBERTURA PENDIENTE Ninguna de las 50 alertas trae predicted_ar_q10 o predicted_dc_q90. E/F están cubiertas por pruebas, pero requieren validación con datos predictivos reales.

# 9. Confiabilidad, idempotencia y DLQ

## Estado de idempotencia por alert_id

| Estado | Significado | Acción en retry |
| --- | --- | --- |
| ACQUIRED | El worker obtuvo el lock y puede evaluar. | Extiende lock y visibilidad mientras procesa. |
| READY | El outcome está persistido antes de publicar o hacer ACK. | Reutiliza la decisión; no reevalúa. |
| COMPLETED | Publicación o descarte terminó. | Reconoce duplicado y elimina SQS. |
| BUSY | Otro procesamiento mantiene el lock. | No ACK; espera nueva entrega. |

- Reclamar alert_id en DynamoDB.

- Evaluar únicamente si el claim es nuevo.

- Guardar outcome y policy_version antes de efectos externos.

- Publicar sólo si accepted=true.

- Marcar COMPLETED y borrar de SQS.

## Garantías y límites

- TTL predeterminado: 168 horas; los outcomes históricos conservan su decisión durante el TTL.

- Heartbeat renueva visibilidad SQS y lock DynamoDB durante procesos largos.

- La salida es at-least-once: Hub debe deduplicar por alert_id.

- Mensajes inválidos no se persisten ni se borran; tras el redrive llegan a DLQ.

- Rechazos de negocio sí se persisten y reconocen, por lo que no contaminan la DLQ.

# 10. Componentes del repositorio

| Componente | Responsabilidad | Ruta |
| --- | --- | --- |
| Contrato Kipu | Schema, identidad, timestamp, criticidad y tipos estrictos. | src/alert_reviewer/kipu_contract.py |
| Política | Versión y umbrales A–F. | config/filter_policy.yaml |
| Filtro | Validaciones, gates, reason codes y outcome. | src/alert_reviewer/alert_filter.py |
| Worker | Inicializa clientes y consumidor. | src/alert_reviewer/worker.py |
| Consumidor | SQS, idempotencia, ACK, retry, heartbeat y DLQ. | src/alert_reviewer/queue.py |
| Publisher | Publica Anomaly Validated v1. | src/alert_reviewer/eventbridge.py |
| Infraestructura | EventBridge, SQS, DLQ, DynamoDB e IAM. | infra/sqs-worker.yaml |
| E2E local | Recorridos aceptado, rechazado e inválido. | scripts/local_e2e.py |
| Skill | CLI manual con el mismo filtro productivo. | .codex/skills/filter-valid-alerts/ |
| Calibración | Acuerdo humano, precision/recall/F1 y kappa. | scripts/evaluate_human_labels.py |
| Harness | Requisitos, decisiones, roadmap y verificación. | .planning/ |

## Principios de diseño

- Una sola implementación de filtrado para worker, skill y replay.

- Política separada del código y versionada explícitamente.

- Fallos técnicos e inválidos son distintos de rechazos de negocio.

- Evidencia reproducible: pruebas, artefactos Harness, reportes versionados y E2E.

- Sin dependencias de Elastic/OpenSearch/OpenAI en el runtime del MVP.

# 11. Infraestructura AWS development

| Recurso | Valor registrado |
| --- | --- |
| Cuenta / región | 010928226018 / us-east-1 |
| Stack | pmt-intel-kipu-alert-reviewer-mvp |
| Bus | acceptance-intelligence-bus-dev |
| Regla | pmt-intel-kipu-alert-reviewer-mvp-events |
| Cola de entrada | pmt-intel-kipu-alert-reviewer-mvp-input |
| DLQ | pmt-intel-kipu-alert-reviewer-mvp-dlq |
| Tabla | pmt-intel-kipu-alert-reviewer-mvp-idempotency |
| Rol | pmt-intel-kipu-alert-reviewer-mvp-local-worker-role |

## Controles

- SQS/DLQ cifradas; entrada con long polling, visibilidad 120 s y retención 4 días.

- DLQ con retención 14 días y redrive después de cinco recepciones.

- DynamoDB on-demand con cifrado, point-in-time recovery y TTL.

- IAM restringido a cola, tabla y publicación al bus; credenciales temporales SSO/AssumeRole.

## Evidencia histórica con Kipu real

| 108 EVENTOS PROCESADOS | 3 VALIDADOS | 105 FILTRADOS | 0 FALLOS |
| --- | --- | --- | --- |

IMPORTANTE La ejecución del 11 de agosto utilizó una política anterior. No valida el comportamiento de 2026-08-13.1 y la regla directa Kipu→Hub no fue modificada.

# 12. Evidencia de calidad y estado actual

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| Suite automatizada | 90 pruebas aprobadas; gates, A–F, tipos, timestamps y fronteras float. |
| Calidad estática | Ruff y compileall sin errores. |
| Skill | Paquete válido; CLI usa el filtro y policy de producción. |
| Docker | Build limpio de kipu-alert-reviewer:mvp. |
| E2E LocalStack | Aceptada llega a Hub; estable se filtra; inválida llega a DLQ. |
| Replay | 11/50 retenidas; fuente preservada y hash verificado. |
| Evaluador ilustrativo | 9 casos: 6 acepta / 3 rechaza; kappa entre revisores 0,75. |
| Harness Engineering | M6 completado; requisitos, decisiones y evidencia registrados. |

## Qué significa “listo”

- La implementación local es reproducible y no tiene hallazgos altos o bloqueantes conocidos.

- La política nueva aún debe cargarse mediante restart/redeploy del worker en AWS.

- La calidad técnica no sustituye la calibración de negocio ni el shadow test.

- Hub todavía debe consumir exclusivamente Anomaly Validated v1 para que el filtro sea efectivo.

ESTADO Implementación local verificada. Activación AWS y validación operacional pendientes.

# 13. Demo recomendada para la reunión

Duración sugerida: 15–20 minutos. La demo local no requiere credenciales AWS.

| Bloque | Tiempo | Mensaje |
| --- | --- | --- |
| Problema y objetivo | 2 min | Reducir ruido antes de Hub. |
| Arquitectura | 3 min | Flujo asíncrono, idempotente y auditable. |
| Política | 4 min | Gates obligatorios + una señal A–F. |
| Evidencia | 2 min | 90 tests y replay 11/50 con límites claros. |
| Demo local | 5 min | Filtro directo y E2E acepta/filtra/DLQ. |
| Decisiones | 3 min | Calibración, shadow, ECS y cutover. |

## Comandos

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -p no:cacheprovider .\.venv\Scripts\python.exe .codex\skills\filter-valid-alerts\scripts\filter_alerts.py examples\kipu-event.json --compact .\.venv\Scripts\python.exe .codex\skills\filter-valid-alerts\scripts\filter_alerts.py reports\filtered-alerts-2026-08-13.json --compact .\.venv\Scripts\python.exe scripts\local_e2e.py docker compose -f compose.local.yaml down

## Qué debe verse

- Ejemplo aceptado por SEVERE_APPROVAL_DETERIORATION y payload intacto.

- Replay con 11 retenidas de 50 (22%).

- E2E: crítica aceptada llega al Hub local; crítica estable no llega; inválida termina en DLQ.

# 14. Riesgos, límites y preguntas abiertas

| Riesgo / límite | Implicación | Mitigación propuesta |
| --- | --- | --- |
| Replay sesgado | Sólo contiene 50 previamente aceptadas. | Conservar lote completo y ejecutar shadow. |
| Sin ground truth | Aceptada no equivale a incidente real. | Dos revisores ciegos + adjudicación. |
| E/F sin datos reales | Ramas predictivas sólo tienen fixtures. | Capturar payloads con q10/q90 y calibrar. |
| Gate de criticidad | Una Alta extrema se descarta. | Confirmar ownership y semántica upstream. |
| Umbrales globales | Pueden comportarse distinto por país/merchant. | Medir por segmento antes de segmentar. |
| Bajo volumen | 20 declines puede excluir incidentes pequeños. | Analizar falsos negativos en shadow. |
| At-least-once | Puede existir republicación en un retry raro. | Deduplicación de Hub por alert_id. |
| Cutover pendiente | Hub aún puede consumir Kipu directo. | Regla validada + rollback durante shadow. |

## Preguntas que el filtro no responde

- ¿Existe un incidente operativo confirmado?

- ¿Cuál es la causa raíz?

- ¿Qué ventana exacta y metodología usó Kipu para cada métrica?

- ¿La política tiene precisión/recall suficientes para cada país y comercio?

# 15. Decisiones solicitadas al team

- Aprobar o recalibrar los umbrales de la política 2026-08-13.1.

- Confirmar Critica como gate obligatorio incluso ante métricas extremas en una alerta Alta.

- Definir los objetivos mínimos de precision, recall y tasa de retención.

- Nombrar dos revisores y construir 30–50 casos reales anonimizados.

- Definir duración, métricas, alertas de seguridad y rollback del shadow test.

- Aprobar el despliegue administrado y el cambio de Hub a Anomaly Validated v1.

- Definir ownership y proceso de versionado futuro de la policy.

## Roadmap recomendado

| Etapa | Resultado esperado | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 1. Calibración | Casos reales, doble etiqueta y adjudicación. | Métricas y desacuerdos revisados. |
| 2. Activación dev | Restart/redeploy con policy 2026-08-13.1. | Worker estable y observable. |
| 3. Shadow | Flujo directo vs. validado en paralelo. | Umbrales y rollback aprobados. |
| 4. Cutover Hub | Hub consume sólo eventos validados. | Sin degradación; DLQ/colas sanas. |
| 5. Producción | ECS, monitoreo y operación formal. | Ownership, runbook y SLO definidos. |

CIERRE SUGERIDO La implementación ya demuestra que podemos filtrar de forma reproducible y auditable. La decisión pendiente es cómo calibrarla y desplegarla con evidencia operacional suficiente.

# Apéndice A. Reason codes

| Categoría | Código | Significado |
| --- | --- | --- |
| Estructura | MISSING_REQUIRED_FIELD | Falta identidad obligatoria o está vacía. |
| Estructura | UNSUPPORTED_SCHEMA | schema_version distinto de 1.0. |
| Estructura | INVALID_TIMESTAMP | Timestamp ausente o inválido. |
| Estructura | INVALID_CRITICALITY | Criticidad no reconocida. |
| Métricas | INVALID_RATE | approval_rate inválido. |
| Métricas | INVALID_COUNTS | Conteos inválidos o declines > total. |
| Métricas | INCONSISTENT_COUNTS | Conteos incompatibles con approval_rate. |
| Métricas | INVALID_OPTIONAL_METRIC | Métrica opcional inválida. |
| Métricas | INVALID_QUANTILES | Cuantiles desordenados. |
| Negocio | INSUFFICIENT_VOLUME | Menos de 20 transacciones. |
| Negocio | NON_CRITICAL_ALERT | Criticidad reconocida, pero no crítica. |
| Negocio | INSUFFICIENT_DECLINE_IMPACT | Menos de 20 rechazos. |
| Negocio | NO_CRITICAL_SIGNAL | No cumple ninguna rama A–F. |

Los códigos de señales A–F aparecen en la sección 5. Los códigos de la política anterior se conservan únicamente para deserializar outcomes históricos dentro del TTL.

# Apéndice B. Preguntas frecuentes

¿Ya consume Kipu?

Sí. Existe evidencia histórica con eventos reales; la política nueva todavía no se activó en AWS.

¿Es un modelo de IA?

No. Es una política determinista y versionada. La skill ejecuta el mismo código.

¿Por qué no Elastic?

Para mantener el MVP reproducible, de baja latencia y sin dependencia externa. La conclusión se limita al payload.

¿Qué pasa con un rechazo?

Se persiste y reconoce; no se publica ni llega a DLQ.

¿Qué pasa con un inválido?

No se reconoce; se reintenta y termina en DLQ según redrive.

¿Por qué sólo 11?

Porque la política añade gates e impacto material. No significa que esos 11 sean incidentes confirmados.

¿Se puede cambiar?

Sí. Se versiona el YAML, se ejecutan pruebas y se reinicia/redeploya el worker.

¿Cómo evita duplicados?

DynamoDB por alert_id; Hub también debe deduplicar por la garantía at-least-once.

¿Está listo para producción?

La implementación está verificada localmente; faltan calibración real, ECS, shadow y cutover.

# Apéndice C. Base de evidencia del repositorio

Este documento fue consolidado desde artefactos ejecutables y trazables del repositorio. Rutas principales:

- README.md — alcance, operación, demo y estado general.

- config/filter_policy.yaml — policy 2026-08-13.1 y umbrales.

- src/alert_reviewer/ — contrato, filtro, consumidor, publisher y worker.

- infra/sqs-worker.yaml — EventBridge, SQS, DLQ, DynamoDB e IAM.

- scripts/local_e2e.py — recorrido local aceptado/rechazado/inválido.

- scripts/evaluate_human_labels.py — evaluación de conclusiones humanas.

- .codex/skills/filter-valid-alerts/ — skill manual alineada con producción.

- .planning/STATE.md y .planning/phases/06-critical-only-policy/06-VERIFICATION.md — evidencia Harness.

- reports/critical-alerts-2026-08-13-policy-2026-08-13.1.md — replay preservado.

ÚLTIMA VERIFICACIÓN 90 pruebas aprobadas; Ruff, compileall, skill, Docker y E2E LocalStack correctos. No quedan hallazgos altos o bloqueantes conocidos en la implementación revisada.