| KUSHKI | ONE-PAGER DE ROADMAP |
| --- | --- |

KIPU Guardian

Revisión automatizada y trazable de alertas críticas KIPU 1.0

| ESTADO | HORIZONTE | POLÍTICA | IMPACTO META |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIVE EN DEV | Q3 - Q4 2026 | CRÍTICAS · DETERMINÍSTICA | 15 H / SEMANA |  |
| PROPÓSITO Automatizar la revisión de alertas, mostrar sólo eventos críticos con evidencia estructurada y reducir el tiempo operativo sin ocultar falsos positivos ni perder trazabilidad. |  |  |  |

## Qué está operativo hoy

| 01 Ingesta y resiliencia EventBridge > SQS > Lambda. Reintentos y desacoplamiento del procesamiento. | 02 Decisión consistente Filtro crítico KIPU 1.0 basado en métricas estructuradas; sin dependencia de búsquedas externas. |
| --- | --- |
| 03 Trazabilidad Archivo de ocurrencias e idempotencia en DynamoDB para evitar duplicados y facilitar auditoría. | 04 Operación visible Dashboard con MID, país, fecha/hora generada en KIPU y extracción manual bajo demanda. |

## Roadmap exclusivo del proyecto

| AHORA · MVP Completado Operación en ambiente dev, repositorio privado, política determinística, dashboard y ejecución manual. | CIERRE Q3 · ESTABILIZAR Siguiente hito Conciliar KIPU/Slack/dashboard por país, medir precisión y falsos positivos, y endurecer observabilidad y accesos. | Q4 · ESCALAR Evolución controlada Integrar el contrato común de agentes, validar producción y evaluar IA sólo si mejora el benchmark con control humano. |
| --- | --- | --- |

## Cómo sabremos que funciona

| COBERTURA % alertas KIPU procesadas | CALIDAD Precisión y tasa de falsos positivos | VELOCIDAD Latencia alerta > dashboard |
| --- | --- | --- |
| CONFIABILIDAD Duplicados, errores y disponibilidad | IMPACTO Horas liberadas verificadas | ADOPCIÓN Revisiones y ejecuciones manuales |

Gate de salida a producción: no activar IA ni declarar el ahorro de 15 h/semana como resultado hasta contar con datos reconciliados, benchmark de precisión y controles operativos acordados.

Activos: Dashboard  ·  Repositorio privado